Sistema de Cadastro de Episódios dos Simpsons

# Introduction

Planejamento de um sistema de cadastro, alteração e consulta de personagens, temporadas e episódios dos Simpsons. Será feito a analise de requisitos e será desenvolvido uma aplicação desktop na linguagem Java para ser utilizado no sistema operacional Windows.

# Project organization

Os membros do projeto são:

- Gerente de projetos: Samuel Ribeiro

- Analista: Rodrigo Lima

Desenvolvedor: Rafael Schneider

# Project practices and measurements

A equipe do projeto utilizará o OpenUP adaptado para abordar o desenvolvimento de conteúdo.

Backlog do projeto: mostra o progresso em relação ao total do que deve ser feito no projeto.

Iteração backlog: mostra o progresso em relação ao trabalho destinado a iteração atual.

Os testes serão efetuados pelo cliente após a entrega do sistema.

# Project milestones and objectives

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Iteration** | **Primary objectives** (risks and use case scenarios) | **Scheduled start or milestone** | **Target velocity** |
| I1 | Objetivos   1. Desenvolver ambos os casos de uso 2. Desenvolver os diagramas classes e de sequência | 08/12/2012 - 08/12/2012 | 15 |
| I2 | Objetivos   1. Documentação de Plano de Projeto, Visão e Estrutura de Design. 2. Codificação dos casos de uso | 10/12/2012  10/12/2012 | 16 |

# Deployment

Será entregue após o termino da codificação dos casos de uso cadastrar e listar, e será dado o suporte adequado ao sistema no tempo de duração de 6 meses.

# Lessons learned

Entre as lições aprendidas podemos listar a responsabilidade com os prazos estipulados, a colaboração da equipe no desenvolvimento da aplicação, aprendizagem com a manipulação de diagrama de sequência e classes e casos de uso.